PO= Poder de alterar o BackLog

Poder de cancelar uma Sprint

O DEV-PEAM é auto Gerenciado e auto organizado

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROOMING – Refinamento do BackLog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Técnica de Priorização das Issues

Técnica moscow

Must have (60%)

Should have (40%)

Could have

Won`t have

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realease (Liberação)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milestone (Evento significativo no projeto

User – Story

Técnica de levantamento de requisitos c/o usuário

Como um, <perfil> eu posso/ gostaria/ devo/ quero <função> para <valor do negócio>

Critérios de aceitação

Exemplo: como um gerente, eu gostaria de aprovar um percentual de desconto para efetuar uma venda

Cliente atacado?

Senha do gerente?

Desconto válido

Controle da Sprint

Gráfico de Burdown

Progresso do trabalho realizado

Mensurar o volume do trabalho já concluído e o que ainda deve ser feito

^ pontos

S                               1             		    7 Pontos

T

O							2História

R							em 10 dias

Y					   2

P

O

I                                                                                                                        Planejado

N

T	/-----------/---------/----------------------------------------------------------------------------------------->

0	5	10	DIAS							Tempo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gráfico de Burnup

Mostra o valor acumulado ao longo da Sprint comparando c/o escopo

Escopo

VLR- Acumulado